# ImageHost 全新项目需求二次检验报告

文档编号：IH-RVR-001
版本：1.1
检验日期：2026-10-03
检验对象：requirements-analysis.md，版本 1.1
关联文档：unit-test-design.md

# 1 检验结论与适用范围

需求已完成源码与历史文档核对、独立二次审查及主线程修订，可作为新项目技术设计和测试设计的业务基线。正式需求共 101 条：首版 V1 为 90 条，V2 个人可选云同步为 8 条，V3 扩展边界为 3 条。本文的“闭合”表示文档中已明确规则，不表示软件已经实现或通过测试。

独立审查发现 6 项主要问题及 4 项补充建议；复核又补清状态转换与像素细节。主线程逐项修改需求后，独立审查确认主要问题闭合，可以进入测试设计。随后以测试设计反查需求及编号映射，形成最终交付基线。

本次交付限定为六份 Markdown/Word 文档。未初始化新应用，未修改旧源码，未编写或执行新版测试代码，未读取旧应用运行图库或凭据，未要求旧格式兼容，未进行真实图床上传。文档参考需求与测试标准的公开方向，不构成标准认证或正式符合性评估。

# 2 方法与检查依据

## 2.1 检验顺序

| 轮次 | 执行内容 | 进入下一阶段的条件 |
| --- | --- | --- |
| 来源核对 | 读取真实导入、处理、上传、保存、设置及日志调用链，核对项目全部业务文档与技能约定 | 区分当前实现、历史目标及新增完善，建立来源标识 |
| 初稿自检 | 主线程建立产品边界、数据实体、不变量、默认策略及正式条款 | 每条有唯一编号、阶段、优先级、来源、行为和验收条件 |
| 独立二次审查 | Sol（gpt-6.1-sol，high）完整只读审查需求并核对旧源码主要入口 | 报告遗漏、冲突、无法验收及越界问题 |
| 修订复核 | 主线程逐项处理；独立审查复核关键修改；主线程核对最后像素与参数补充 | 首版主要歧义解决，不把选择留给测试预期 |
| 测试反查 | 依据修订基线编写测试设计，主线程检查预期是否可由条款推出 | 需求与验证双向关联，未来能力不计入首版 |
| 格式核验 | Markdown 生成 Word，检查正文、表格、编号、链接与覆盖矩阵 | 六份文件完整、两格式内容和结构一致 |

## 2.2 质量检查原则

组织方向参考 ISO/IEC/IEEE 29148，条款质量参考 NASA 系统工程手册附录。重点检查必要性、清晰性、完整性、一致性、唯一性、可验证性、追踪性及技术中立性。不复制付费标准正文，不声称逐条完成正式符合性评估。

| 检查项 | 判定依据 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 必要性 | 能关联到用户边界、现有业务意图或明确的风险完善 | 正式条款均有来源；SRC-O 明示为新版补充 |
| 清晰性 | 参与对象、输入、成功证据及异常动作明确 | 补清重试、超时、回收到期、冲突有效值 |
| 完整性 | 覆盖本地闭环、四端、外部图床及数据保护 | 原项目主要能力都有新版映射 |
| 一致性 | 删除、任务、备份、清理、同步的规则互相兼容 | 关键矛盾已修订，见第 3 章 |
| 唯一性 | 正式编号唯一，任务/尝试/结果身份分离 | 101 个正式编号无重复 |
| 可验证性 | 可从条款得到明确预期，不仅使用“可靠”“快速” | 正式条款均有验收及验证类型 |
| 可追踪性 | 来源—需求—验证方案可以查到双方 | 来源附录与逐需求测试矩阵相互关联 |
| 技术中立性 | 不限制新界面、框架、语言、数据库或 SDK | 旧技术仅在来源审计路径出现 |
| 外部准确性 | 约束有官方来源与核查日期，不放大承诺 | 官方资料以 2026-10-03 核查记录为准，实施前重新核查 |

# 3 发现、修订与关闭证据

以下严重性针对需求文档，不是代码缺陷分级。原问题位置用稳定需求编号和章节表示，避免修订后旧行号失效。每项均已在最终需求源文件修订；新增默认值均属于 SRC-O，不能当作旧软件实测数据。

| 记录 | 来源与严重性 | 发现 | 最终修订位置与结果 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | 独立审查／主要 | 自动退避重试无合法任务状态路径，任务与尝试混用 | 8.1、QUE-006：失败尝试终结，任务 waiting→queued，新建下一尝试；任务终态重做新任务 | 已闭合 |
| R-02 | 独立审查／主要 | 全部设置只影响新任务与运行中降低并发冲突 | 4.2、QUE-002、OPS-001：冻结输入策略；调度条件动态作用于未派发项，已运行项不强杀 | 已闭合 |
| R-03 | 独立审查／主要 | 回收 30 天到期删除对象与确认规则不明 | 4.2、LIB-007：到期仅提示，未确认继续保留记录、链接和字节，仍可恢复 | 已闭合 |
| R-04 | 独立审查／主要 | 成功、取消、未知及活动混合时总体状态不确定 | 8.2、UPL-002、QUE-009：固定发布项集合、六级判定顺序、五类计数；晚到结果单独留存 | 已闭合 |
| R-05 | 独立审查／主要 | 备份合并身份冲突、关联重映射及在途写入未定义 | BAK-004/005：同内容复用重映射，同身份异内容新身份；按确认身份去重；保留回收状态；恢复隔离旧任务写入 | 已闭合 |
| R-06 | 独立审查／主要 | 创建后更新凭据的 queued 任务使用哪份秘密未定义 | ACC-005、4.2：派发时读取当前秘密，目标身份冻结；失去凭据等待，停用阻止派发，晚到结果保留 | 已闭合 |
| R-07 | 独立审查／补充 | 可配置超时没有范围及计时边界 | 4.2：首版固定无进展 120 秒与单次运行累计 30 分钟，排除离线、暂停、退避 | 已闭合 |
| R-08 | 独立审查／补充 | 首版各静态格式处理矩阵和动画预览不完整 | IMG-004：五种静态输入均处理，输出 PNG/JPEG/静态 WebP；动画播放预览/暂停与原样上传必需，动画重编码不承诺 | 已闭合 |
| R-09 | 独立审查／补充 | 同步冲突未解决时检索、导出与编辑的有效值不明确 | SYN-004：最后共同无冲突值有效，无共同值标未解决；候选保留，后续编辑须明确解决 | 已闭合 |
| R-10 | 独立审查／补充 | 关闭同步后旧拉取响应能否写本地不明确 | SYN-001：旧响应不再应用远端内容；已发送确认只记录投递结果用于去重 | 已闭合 |
| R-11 | 独立复核／主要补全 | queued 缺少条件失效的 waiting 路径，终态再传术语仍不一致 | 8.1、UPL-006：补 queued→waiting/failed，统一新任务及尝试 | 已闭合 |
| R-12 | 独立复核／补充 | 小数裁剪与奇数空余像素居中缺少唯一预期 | IMG-006/007：确认整数区域，正式输入拒小数；居中偏移向下取整，多余像素留右/下 | 已闭合 |
| R-13 | 主线程自检／补充 | 处理参数、缓存容量和布局默认值缺少可重复边界 | 4.2、IMG-003/007：明确缓存 MiB 范围、最长边及质量整数范围、比例取整、间距及画布几何；资源预算仍优先 | 已闭合 |
| R-14 | 主线程自检／补充 | “可用上传记录”容易被理解为实时验证远端 | UPL-006：URL 格式合法且未明确过期/删除；不保证实时在线，暂时不可达不自动重传 | 已闭合 |
| R-15 | 测试反查／数据保护补全 | 取消意图终结后，实际本机读写可能尚未停止，不能立即清理依赖 | QUE-004：确认本机文件使用安全结束前继续保护，取消状态和批次计数不受保护延长影响 | 已闭合 |
| R-16 | 测试反查／备份完整性补全 | 必要副本已丢失时，完整备份不能静默跳过后显示全部原图已备份 | BAK-001：列明不可读项，停止完整成功反馈，提供修复、取消或明确改元数据模式；UT-073同步验证 | 已闭合 |
| R-17 | 测试稿审查／表述与分期 | 初稿有聚合状态拼写、同步用例范围引用及跨期关联容易混入首版的问题 | UT-065、IT-009修正术语/范围；V1用例只关联V1条款，V2白名单只关联SYN；明确重试相对时点和清除独立夹具；覆盖矩阵同步核对 | 已闭合 |
| R-18 | 独立只读核对／身份澄清 | 同名账号允许但展示区分及删除后身份不复用未明确 | ACC-002：服务、别名与非秘密身份标记；同名新账号不继承旧身份、任务或秘密；补 SRC-O 区分本轮新增优化 | 已闭合 |
| R-19 | 独立只读核对／历史保留 | 账号删除后的历史名称及链接仅写可保留 | ACC-005：必须保留去敏稳定身份、历史名称与普通 URL；只有另按 UPL-007 显式清理结果记录才移除 | 已闭合 |
| R-20 | 独立只读核对／快照时点 | 账号重命名后的发布项与结果显示未定义 | UPL-001/005：创建时冻结服务/别名去敏快照，结果沿用；派发仍读取当前凭据；UPL-005补 SRC-O | 已闭合 |
| R-21 | 独立只读核对／检索与复制 | 成功结果集合的交集查询、已删除目标筛选及列表复制顺序未定义 | LNK-001/002：名称/普通 URL/历史目标关键词，身份与版本交集，无匹配为空；稳定顺序及明确确认当前可见结果范围 | 已闭合 |
| R-22 | 测试反查／编号关联 | 链接检索容易被误归到确定性排序条款 | LIB-005/UT-017是组合检索，LIB-006/UT-018是排序；扩充既有用例与双向矩阵，不增加正式需求编号 | 已闭合 |

2026-10-03 本轮先由 Sol（gpt-6.1-sol，high）只读核对需求与既有用例，区分已覆盖规则和上述最小澄清；主线程确定规则后按需求、检验报告、测试设计顺序同步两格式。版本 1.1 不增加页面布局、技术选型或新正式编号；全部测试仍是未执行设计。

独立复核确认主要规则已闭合。R-12 的最后文字由主线程在测试设计开始前补入；其整数输入与偏移公式已经明确，不由用例创设。所有修订都在已确定产品范围内，没有加入团队能力、旧数据迁移、首版云端账户或新技术选择。

# 4 范围与覆盖核验

## 4.1 正式需求清单

| 模块 | 编号范围 | 数量 | 阶段 |
| --- | --- | --- | --- |
| 导入 | IMP-001—IMP-008 | 8 | V1 |
| 图库 | LIB-001—LIB-008 | 8 | V1 |
| 处理 | IMG-001—IMG-009 | 9 | V1 |
| 输出 | OUT-001—OUT-005 | 5 | V1 |
| 图床账号 | ACC-001—ACC-006 | 6 | V1 |
| 上传 | UPL-001—UPL-007 | 7 | V1 |
| 队列 | QUE-001—QUE-010 | 10 | V1 |
| 链接 | LNK-001—LNK-004 | 4 | V1 |
| 备份恢复 | BAK-001—BAK-006 | 6 | V1 |
| 运维设置 | OPS-001—OPS-005 | 5 | V1 |
| 数据 | DAT-001—DAT-005 | 5 | V1 |
| 安全 | SEC-001—SEC-006 | 6 | V1 |
| 平台 | PLT-001—PLT-006 | 6 | V1 |
| 非功能 | NFR-001—NFR-005 | 5 | V1 |
| 可选云同步 | SYN-001—SYN-008 | 8 | V2 |
| 扩展边界 | EXT-001—EXT-003 | 3 | V3 |
| 合计 | 101 个唯一正式编号 | 101 | V1 90，V2 8，V3 3 |

## 4.2 已确定产品边界核验

| 已确定边界 | 文档证据 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 个人使用，未来也不引入团队 | 范围 2.2、用户角色第 3 章 | 一致 |
| 四端首版核心闭环 | PLT-001、PLT-006、14.5 | 一致，最低版本留后续技术设计 |
| 本地独立，无应用云账号前置 | G-01、SEC-005、首版范围 | 一致 |
| 永久副本，保留外部原图 | IMP-003、OUT-002、4.3 | 一致 |
| 可靠队列、处理导出、备份恢复 | QUE、OUT、BAK 全部条款 | 纳入 V1，而非仅规划 |
| 复杂相册、自动化后续 | EXT-001/002 | 不混入首版 |
| 同步可选，只同步整理与普通链接 | SYN-001/002、2.3 | 不同步原图、凭据、设备路径和活动任务 |
| 启停同步不删除本地内容 | SYN-001/006/007 | 保持本地连续可用 |
| 从新数据开始，不兼容旧格式 | DAT-005、范围 2.2 | 一致 |
| 不继承旧界面或技术栈 | 第 1 章、13.2、来源附录 | 只保留业务目标与真实能力证据 |

## 4.3 原项目能力覆盖

旧源码已经具有的多选导入、图片元信息、预览、分类、标签、收藏、组合筛选、排序、压缩、裁剪、拼接、输出选择、两个图床上传、URL/Markdown 复制、基础并发、设置、可见日志及保存，均在需求附录 14.2 映射到正式条款。

重复导入覆盖整理信息、半成品记录、处理失败阻断无关上传、永久保存仍引用临时路径、加载失败后空值保存等旧风险没有被当作新规则。新版分别以 IMP-004、DAT-002、UPL-002/003、OUT-002/004、DAT-001 提出正向数据保护要求。历史文档中的多账号、取消/暂停/重试/恢复、批量复制、更多链接格式及文件修复，被明确标为历史目标或新增完善，不伪称旧项目已实现。

# 5 外部约束与剩余实施事项

第三方及平台资料集中列在需求附录 14.4，均带官方链接与 2026-10-03 核查日期。Catbox 的匿名保留政策与账号规则分别说明；ImgBB 的当前上传上限和删除管理 URL 不推导为完整远程管理能力。Apple、Android 的权限、云照片取得及后台限制不转化为“后台永远继续”或“所有平台都可断点续传”的承诺。

| 事项 | 当前处理 | 后续责任 |
| --- | --- | --- |
| 最低 OS 版本与分发方式 | 不在本次选择；首版必须给出四端支持声明 | 技术设计及发布验证 |
| 实际编解码与预算 | 业务矩阵、方向、特征变化及超预算行为已定义 | 编解码集成与四端内存测试 |
| 图床政策及限制变化 | 记录本次来源，不承诺永久不变 | 开发联调和发布前重新核查 |
| HTTP 链接与安全上传 | 普通 HTTP 链接明示；上传不得默认放弃安全验证 | 传输契约及设备验证 |
| 云服务身份与部署 | V2 后续设计，业务白名单与冲突规则已给出 | 云同步专项设计与验收 |
| 正式软件证据 | 本次只有文档与设计，不具有运行结果 | 新项目实现后逐层执行验证 |

这些事项没有授权实现者自行改变正式业务行为。方案若不能满足需求，应形成受控变更并更新测试映射。仍需选基准设备的性能数字明确为建议验收目标，不能作为旧项目测量结论。

# 6 最终文档核验与验收界限

Markdown 是统一内容源。最终核验检查正式需求编号及属性、来源引用、测试编号、逐需求覆盖、未来分期、Word 段落/表格顺序、正文、超链接、标题层级和表格结构。对任务、去重、恢复、删除及同步用例，主线程反查预期与需求一致性。

| 验收项 | 合格条件 |
| --- | --- |
| 交付数量 | 三个主题各有 .md 与 .docx，共六个文件 |
| 需求完整性 | 101 条唯一需求均有来源、优先级、阶段、行为及验收 |
| 首版验证映射 | 90 条 V1 均映射到业务单元测试或明确的其他验证方案；不适合 UT 说明原因 |
| 后续隔离 | 8 条 SYN 与 3 条 EXT 单列，不充当首版已通过证据 |
| 双向追踪 | 用例引用真实需求，矩阵引用真实验证方案，无悬空编号 |
| 格式一致 | 三份 Word 的正文、表格、编号及来源超链接对应同名 Markdown |
| 保护旧文件 | 仅增加独立文档包，原有来源文件保持不变 |
| 诚实说明 | 无测试执行结果、标准认证或未完成视觉验证的夸大声明 |

按用户已选验收方式，Word 完成内容与结构核验，未进行逐页视觉验收。最终呈现的分页、跨页表格及特定 Word 软件字体替换未作实机视觉确认。此限制不影响 Markdown 内容源的业务基线，但不能据此宣称打印版逐页排版已验收。

版本 1.0 的任务开始和交付检查曾对 38 个现有来源文件进行内容摘要对比，包括源码、旧文档、项目技能与主要清单配置；当时检查结果一致。该结果是既有来源基线证据，不是本轮 UI 修改的内容摘要证明。版本 1.1 仅修订上述六份文档并新增本次 verification 检查脚本与记录；不修改来源文件，不清理既有未跟踪文件。

最终文档核验结果如下，属于文档证据，不是软件运行结果：

| 检查 | 实际结果 |
| --- | --- |
| 正式需求 | 101 条，编号唯一，属性和验收齐全；P0 51、P1 39、P2 11 |
| 分期 | V1 90、V2 8、V3 3；首版没有云同步或扩展功能通过记录 |
| 测试设计 | UT 112 个，其中 V1 102、V2 10；其他验证方案 39 个；编号均唯一、引用有效 |
| 覆盖矩阵 | 101 行与正式需求一一对应，374 个需求—验证关联正反向完全一致，无悬空引用 |
| 无纯 UT 的 V1 条款 | PLT-001/004/006、NFR-001/002/005 六条，分别以设备、用户流程、性能或审查方案覆盖，并说明原因 |
| Word 正文与结构 | 三份均按顺序核对段落与表格文本；需求 13 表、报告 9 表、测试 4 表；标题样式、表格重复表头及超链接对应源文件 |
| 格式核验边界 | 内容和结构检查合格；未进行逐页视觉验收，不具有分页或实际字体呈现证据 |
| 原有文件 | 1.0 已记录 38 个来源文件内容摘要一致；1.1 文档修订未修改来源文件，不初始化新应用，不修改旧代码，不创建提交 |

# 7 版本与后续变更

| 版本 | 内容 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 0.1 初稿 | 基于源码、全部业务文档、已确认边界及官方资料建立 101 条需求 | 已完成，存在本报告列出的待修订问题 |
| 0.2 审查修订 | 关闭主要问题，补齐状态机、聚合、凭据、恢复及同步行为 | 独立复核确认可进入测试设计 |
| 1.0 交付基线 | 补齐像素/参数细节，完成测试设计反查和 Markdown/Word 内容结构核验 | 既有基线；尚无软件实现验收证据 |
| 1.1 最小澄清 | 明确同名身份、历史保留、创建时显示快照、成功结果检索及可见范围复制；同步既有测试与矩阵 | 当前内容与结构核验基线；测试均未执行，Word未逐页视觉验收 |

后续需求变更应记录提出原因、影响编号、阶段、验收及测试更新；不得用新的实现限制悄悄改写已确认规则。技术选型另行讨论，本文不批准或指定任何新技术方案。